附件1

十堰市2018年国民经济和社会发展主要计划指标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济指标 | 单位 | 2017年计划 | 2017年完成 | 2018年计划 |
| 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 |
| 1、地区生产总值（GDP） | 亿元 | 1500 | 8.5% | 1632.3 | 10.1% | — | 8%左右 |
| 2、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 10% | 531.2 | 13.6% | — | 8%以上 |
| 3、固定资产投资 | 亿元 | 1536 | 16% | 1543.4 | 16.6% | — | 14% |
| 4、社会消费品零售总额 | 亿元 | 812 | 12% | 818.1 | 12.9% | — | 11% |
| 5、地方公共财政预算收入 | 亿元 | 109 | 9% | 107.6 | 11.7% | — | 8.5% |
| 6、外贸出口 | 亿元 | — | 高于省定任务 | 37.8 | 12.8% | — | 高于省定任务 |
| 7、实际利用外资 | 亿美元 | 3 | 8% | 3.1 | 10.2% | — | 高于省定任务 |
| 8、城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | — | 高于经济增长 | 28518 | 9.6% | — | 8% |
| 9、农村常住居民人均可支配收入 | 元 | — | 高于经济增长 | 9373 | 10.1% | — | 9% |
| 10、居民消费价格指数（CPI) | — | — | 省定 | 101.8 | 1.8% | — | 省定 |
| 11、城镇登记失业率 | % | — | 4.5%以内 | — | 2.8% | — | 4.5%以内 |
| 12、万元GDP综合能耗下降率 | % | — | 省定 | — | 7.01% | — | 省定 |
| 13、万元GDP二氧化碳排放下降率 | % | — | 省定 | — | 省定 | — | 省定 |

附件2

十堰市2018年市级重点建设项目计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设 阶段 | 建设 地点 | 批准文件 | 投资主体 | 主要建设内容及规模 | 建设起 止年限 | 已批准 总投资 | 投资来源 | 2017年底累计完成投资 | 2018年计划 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资 | 主要建设内容 |
|  | 合计（156项） |  |  |  |  |  |  | 24879062 |  | 2090921 | 4711419 |  |  |
|  | 一、产业类项目（85项） |  |  |  |  |  |  | 8196466 |  |  | 1899600 |  |  |
|  | （一）先进制造业(53项) |  |  |  |  |  |  | 3961454 |  |  | 1387600 |  |  |
| 1 | 东风商用车车架、总装业务优化（41厂、43厂搬迁）项目 | 新建 | 十堰市 | 正在办理中 | 东风汽车有限公司 | 在西坪联合工厂园区建设新的车架辊型线、车架涂装线、车架装配线、整车装配线、零部件存储及相关辅助设施，承担东风商用车重卡的全部生产业务。2018-2019年将车架厂、总装厂张湾厂区的产能设施及配套的零部件仓储阵地向西坪园区转移，之后进行老工厂资产处置。 | 2018-2019 | 80000 | 企业自筹 |  | 10000 | 将车架厂、总装厂张湾厂区的产能设施及配套的零部件仓储阵地向西坪园区转移，之后进行老工厂资产处置。 | 市政企共建办 |
| 2 | 农夫山泉丹江口三期工厂建设 | 新建 | 丹江口市 | 备案证号：2017-420381-15-03-121880 | 农夫山泉湖北丹江口（均州）饮料有限公司 | 新建生产车间等建筑物16.6万平方米，引进生产线6条，并配套茶萃取系统等国产设备，形成年产150 万吨饮料及饮用天然水的生产能力。 | 2017-2018 | 118800 | 企业自筹 | 30000 | 88000 | 完成厂房及生产线建设，建成投入运营 | 丹江口市政府 |
| 3 | 丹江口经济开发区东环工业新区 | 新建 | 丹江口市 | 丹发改[2017]139号 | 丹江口经济开发区管委会 | 计划整理土地约7000亩，主要建设内容包括土地整治、道路、给排水、供电、绿化、综合管廊等配套基础设施，以及科技孵化厂房、物流园区以及配套公共服务设施等。 | 2017-2022 | 150000 | 其它 |  | 20000 | 征地拆迁、土地平整、道路等及基础设施建设 | 丹江口市政府 |
| 4 | 十堰圣伟屹智能制造有限公司智能制造基地建设及电子产品生产项目 | 新建 | 丹江口市 | 备案证号：2017-420381-36-03-102978 | 十堰圣伟屹智能制造有限公司 | 新建i5智能机床产品加工及展示线；同时计划新征土地新建一条电子产品生产线，主要研发生产电子通信基站零部件生产。 | 2017-2019 | 66000 | 企业自筹 | 8710 | 15000 | 厂房建设，试投产 | 丹江口市政府 |
| 5 | 湖北丹江口志成铸造有限公司载重汽车零部件智能化制造及产业升级改造 | 续建 | 丹江口市 | 备案证号：2017-420381-36-03-103180 | 湖北丹江口志成铸造有限公司 | 铸造线异地迁建，铸造生产能力由3万吨扩大到10万吨，一期规划4.5万吨产能。 | 2017-2019 | 27144 | 企业自筹 | 3100 | 8000 | 一期建成投入使用 | 丹江口市政府 |
| 6 | 丹江口娇阳包装技术有限公司饮料包装容器生产项目（农夫山泉集团） | 新建 | 丹江口市 | 备案证号：2017-420381-29-03-128051 | 丹江口娇阳包装技术有限公司 | 引进多条饮料包装容器生产线，年产4亿只饮料包装容器。 | 2017-2019 | 25000 | 企业自筹 | 500 | 8000 | 一期建成投入使用 | 丹江口市政府 |
| 7 | 湖北万霖智能装备有限公司大型汽车模具及精密合金件加工项目 | 新建 | 丹江口市 | 备案证号：2017-420381-36-03-108495 | 湖北万霖智能装备有限公司 | 占地32亩，新建大型汽车模具机精密合金件加工项目，建设车间2万平方米，购新设备10台套。 | 2017-2019 | 20000 | 企业自筹 | 200 | 10000 | 厂房及生产线建设 | 丹江口市政府 |
| 8 | 湖北共同生物科技有限公司二期高档激素开发 | 新建 | 丹江口市 | 备案证号：2017-420381-27-03-107228 | 湖北共同生物科技有限公司 | 新征土地300亩，增加现有产品产能，延伸产业链。 | 2018-2019 | 20000 | 企业自筹 |  | 5000 | 二期厂房建设 | 丹江口市政府 |
| 9 | 十堰瑞虎工贸有限公司汽车零部件铸造 | 新建 | 丹江口市 | 备案证号：2017-420381-36-03-103151 | 十堰瑞虎工贸有限公司 | 新建厂房2.6万平方米，购新设备40台，建全新铸造生产线2条。 | 2017-2019 | 12000 | 企业自筹 | 4000 | 8000 | 厂房及生产线建设 | 丹江口市政府 |
| 10 | 湖北华林杭萧装配式钢结构建筑产业基地项目（二期） | 新建 | 郧阳区 | 备案证号：2016-420321-33-03-331489 | 湖北华林杭萧实业股份有限公司 | 占地244亩，将引进11家配套项目企业,即高强螺栓加工生产制造型企业、标准门窗生产企业、消防专用材料生产制造企业、CCA板外墙专用墙板生产制造企业、装配式主体结构非标件加工制造企业、墙体保温材料制造企业、专用水电材料制安企业、集成厨柜生产型企业、商品混凝土（装配式）专用生产企业、加气孔专用墙砖生产企业、建筑设计院。 | 2016-2018 | 80000 | 企业自筹 | 30000 | 20000 | 建设装配式建筑钢结构系列部件、楼承板、墙体等智能化生产线。 | 郧阳区政府 |
| 11 | 秦巴片区产业扶贫示范园 | 续建 | 郧阳区 | 郧发改[2016]130号 | 十堰城北投资开发有限公司 | 占地2700亩，其中工业用地约1950亩，建设园区道路约11公里，计划新建厂房65万平方米，其中首期政府投资建标准化厂房20余万平方米，实行重资产招商。主要生产农产品深加工、环保新材料产品。 | 2016-2019 | 500000 | 政府投资银行贷款 | 47500 | 156000 | 标准化厂房及园区道路、供排水等基础设施建设 | 郧阳区政府 |
| 12 | 神河车厢焊接智能化工厂新模式项目 | 新建 | 郧阳区 | 备案证号：2017-420321-36-03-137176 | 湖北神河汽车改装（集团）有限公司 | 新建车架、车厢焊接智能化生产线各1条，设计生产能力10000台/年，平均40台/天。 | 2018-2019 | 11000 | 企业自筹银行贷款 |  | 8000 | 车架、车厢焊接智能化生产线各1条 | 郧阳区政府 |
| 13 | 十堰市华茂环保设备生产线建设项目 | 续建 | 郧阳区 | 备案证号：2017-420321-35-03-134600 | 十堰市华茂环保设备有限公司 | 建设环保设备生产线，年产环保设备2000台（套）。 | 2017-2018 | 10000 | 企业自筹银行贷款 | 3000 | 7000 | 建设环保设备生产线 | 郧阳区政府 |
| 14 | 驰亚动力锂电池生产线建设 | 续建 | 郧阳区 | 备案证号：2017-420321-38-03-134584 | 湖北驰亚新能源科技有限公司 | 占地1.3万平方米，建设动力锂电池生产线。日产动力锂电池20万支。 | 2017-2019 | 45000 | 企业自筹 | 10000 | 23000 | 厂房及生产线建设 | 郧阳区政府 |
| 15 | 兵兵药业科技园建设 | 续建 | 郧阳区 | 备案证号：2017-420321-27-03-134635 | 兵兵药业（湖北）有限公司 | 改造厂房13209.23平方米；新建仓库1459.36平方米、科研质检中心5848平方米，廊桥512.8平方米；购置仪器设备300套。年产能达到药贴5000万贴。 | 2017-2018 | 50000 | 企业自筹其它资金 | 7540 | 30000 | 新建仓库、科研质检中心，廊桥；购置仪器设备 | 郧阳区政府 |
| 16 | 绿色板材生产线 | 新建 | 郧西县 | 正在办理中 | 郧西县工业园区 | 建绿色板材生产线及其他相关配套设施。 | 2018-2019 | 200000 | 企业投资 |  | 100000 | 完成15家投资过亿元企业投产 | 郧西县政府 |
| 17 | 药食同源植物工厂 | 续建 | 郧西县 | 正在办理中 | 湖北农众实业有限公司 | 主要培育及扩繁武当金钗石斛原种，建设10万平方米标准化植物工厂及配套设施。 | 2017-2018 | 30000 | 银行贷款 | 10000 | 20000 | 完成二期14000平方米厂房基础建设 | 郧西县政府 |
| 18 | 河夹扶贫产业园 | 新建 | 郧西县 | 西发改审批[2017]106号 | 郧西县工业园区 | 征地2000亩，建设产业园8000亩，新建两郧一级路21.1公里（双向4车道，时速60km/h，路基宽度22.5m，主要建设隧道3座3280m，桥梁4座1750m）及相关配套设施。 | 2018-2019 | 350000 | 地方自筹银行贷款 |  | 100000 | 一期建成投入使用 | 郧西县政府 |
| 19 | 郧西县工业园区重资产 | 新建 | 郧西县 | 西发改审批[2017]116、117号 | 郧西县工业园区管委会 | 该项目包括两个部分，其中天河创业园占地52.34亩，包括中小企业孵化楼、科技交流推广楼、创业加速车间（仓储），建筑面积60431.09平方米。现代农业产业示范园（一期）占地100亩，建筑面积52894.19平方米。 | 2018-2020 | 54000 | 政府投资Ppp模式 |  | 20000 | 天河创业园主体建成 | 郧西县政府 |
| 20 | 锂离子电池模组及锂离子电池包生产项目 | 新建 | 郧西县 | 2017-420322-38-03-141149 | 十堰猛狮新能源科技有限公司 | 总建筑面积29041㎡,年产1GWh新能源汽车动力电池总成及储能电池包。 | 2017-2019 | 60000 | 企业自筹银行贷款 |  | 60000 | 一期建成投入使用 | 郧西县政府 |
| 21 | 竹山县茶叶产业特优区创建项目 | 新建 | 竹山县 | 正在办理中 | 竹山县农业局 | 购买名优茶生产线8条，物流保鲜车辆8台，新建茶园3万亩，建设钢构厂房450平方米，冷藏库8座720立方米，仓储车间8座800平方米，无性系茶苗繁殖基地30000平方米。 | 2018 | 10000 | 政府投资企业投资 |  | 10000 | 购买名优茶生产线8条，物流保鲜车辆8台，新建茶园3万亩，建设钢构厂房450平方米等 | 竹山县政府 |
| 22 | 竹山县富韬香菇、茶叶精深加工项目 | 新建 | 竹山县 | 正在办理中 | 竹山富韬食品公司 | 建设香菇、茶叶加工厂房、车间；建设香菇、茶叶生产基地。 | 2018-2019 | 15000 | 企业投资 |  | 15000 | 建设香菇、茶叶加工厂房、车间；建设香菇、茶叶生产基地。 | 竹山县政府 |
| 23 | 竹山县智能终端产品制造 | 新建 | 竹山县 | 正在办理中 | 香港新时集团有限公司 | 建设厂房、车间；购置设备；配套建设相关基础设施。 | 2018-2019 | 200000 | 企业投资 |  | 80000 | 建设厂房、车间；购置设备；配套建设相关基础设施 | 竹山县政府 |
| 24 | 竹山县鱼岭工业园厂房及配套设施建设项目 | 续建 | 竹山县 | 竹发改审批[2017]91号 | 竹山县城投公司 | 建设厂房；建设工业园区相关配套基础设施。 | 2017-2018 | 100000 | 政府投资企业自筹 | 40000 | 60000 | 建设工业园区道路、厂房；配套建设相关基础设施。 | 竹山县政府 |
| 25 | 通济沟产业园区基础设施PPP项目 | 新建 | 竹山县 | 正在办理中 | 竹山县兴竹公司 | 建设厂房、车间；购置设备；配套建设相关基础设施。 | 2018-2019 | 88000 | 企业自筹 |  | 30000 | 建设厂房、车间；购置设备；配套建设相关基础设施。 | 竹山县政府 |
| 26 | 竹溪县南菁医药中间体生产项目 | 新建 | 竹溪县 | 备案证号：2017-420324-27-03-144647 | 湖北南菁医药科技有限公司 | 建设亚磷酸、4-乙丁基戊二酸酐等医药中间体生产基地。 | 2018-2019 | 38000 | 企业自筹银行贷款 |  | 18000 | 生产基地建设 | 竹溪县政府 |
| 27 | 湖北盘龙国瑞医药产业园 | 续建 | 竹溪县 | 备案证号：20174203242703109267 | 湖北盘龙国瑞医药有限公司 | 在金铜岭工业园区建设中药饮片加工厂及中药材仓储设施。 | 2017-2019 | 24000 | 企业自筹银行贷款 | 4048 | 16000 | 进行主体建设 | 竹溪县政府 |
| 28 | 菜大师蔬菜加工及冷链配送项目 | 新建 | 竹溪县 | 正在办理中 | 安徽菜大师农业信息科技有限公司 | 建设1万亩左右特色蔬菜、药材种植及畜禽养殖基地；建设占地200亩的食品加工产业园；统一菜大师品牌，建设冷链物流配送体系；利用菜大师自身优势，支持参与竹溪县精准扶贫事业。 | 2018-2019 | 50000 | 其它 |  | 20000 | 正在开展前期工作 | 竹溪县政府 |
| 29 | 武当动物药业扩能 | 续建 | 房县 | 备案证号：2017-420325-27-03-111277 | 湖北武当动物药业有限公司 | 建筑面积85886.05平方米，新增生产线三条 | 2017-2019 | 15000 | 企业自筹 | 2000 | 10000 | 进行土建工程 | 房县政府 |
| 30 | 房县忠和酒业 | 续建 | 房县 | 备案证号：2017-420325-14-03-005761 | 北京忠和酒业有限公司 | 年生产料酒10万吨 | 2017-2018 | 30000 | 企业自筹 | 10000 | 20000 | 进行厂房建设及生产线、设备安装 | 房县政府 |
| 31 | 聚达食品转址扩能 | 续建 | 房县 | ∕ | 房县聚达食品有限公司 | 厂房及生产线 | 2018-2019 | 15000 | 自有资金 |  | 6000 | 进行土建工程 | 房县政府 |
| 32 | 驰田金钢10万辆专用车 | 新建 | 茅箭区 | 正在办理中 | 十堰市驰田汽车有限公司 | 新建20万平方米厂房，2万平方米高轻自卸研发中心、院士工作站、生活及办公用房，购置国内先进的大型数控冲压、辊压，剪、折设备及机器人焊接工作站。 | 2018-2020 | 200000 | 企业自筹银行贷款 |  | 25000 | 建设10万平方米厂房 | 茅箭区政府 |
| 33 | 中正新型轻卡 | 续建 | 茅箭区 | 备案证号：2017-420302-36-03-115562 | 湖北中正汽车有限公司 | 投资改建联合厂房，安装轻卡整车自动装配线2条、样品车装配线1条、整车检测线1条，形成年产1万辆轻型载货汽车生产能力。 | 2017-2020 | 50000 | 企业自筹银行贷款 | 5000 | 20000 | 改建联合厂房，安装轻卡整车自动装配线2条、样品车装配线1条、整车检测线1条 | 茅箭区政府 |
| 34 | 贝特瑞磷酸铁锂正极材料项目 | 新建 | 茅箭区 | 正在办理中 | 深圳贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 深圳贝特瑞新能源材料股份有限公司拟投资新建的磷酸铁锂正极材料项目，项目一期为产量3万吨、产值约30亿元，一期投产后逐步扩能至产量6万吨、产值约60亿元。 | 2018-2020 | 100000 | 企业自筹银行贷款 |  | 20000 | 前期手续办理，基建工程完成总工程量的50% | 茅箭区政府 |
| 35 | 湖北捷城装配式建筑工业化生产建设 | 新建 | 茅箭区 | 备案证号：2017-420302-47-03-133904 | 湖北捷城建筑科技有限公司 | 占地100亩，建设PC构件三跨钢结构车间、一条综合环形生产线、固定模及异型构件生产车间、钢筋加工车间、混凝土搅拌站、成品堆场、锅炉房、科研办公楼及职工宿舍餐厅等。 | 2018-2020 | 20000 | 企业自筹银行贷款 |  | 10000 | 前期手续办理，主体工程完成总工程量的50% | 茅箭区政府 |
| 36 | 沈阳机床i5智能智造生态谷 | 续建 | 茅箭区 | 正在办理中 | 上海优尼斯工业设备销售有限公司 | 项目位于胡家工业园，由茅箭区政府提供1.2万平米的厂房、研发中心及办公场所，公司提供项目一期总价值约1.5亿元的i5智能装备500台（套），合作推进i5智能智造生态谷项目。 | 2017-2018 | 30000 | 企业自筹银行贷款 | 3000 | 20000 | 建成投产 | 茅箭区政府 |
| 37 | 坤钰汽车饰件高端制造及技术改造项目 | 续建 | 茅箭区 | 备案证号：2017-420302-36-03-001859 | 十堰坤钰渝明汽车零部件有限公司 | 项目位于胡家工业园，占地60亩，十堰坤钰渝明汽车零部件有限公司投资建设，建设顶衬、门护板、全车地毯、隔音隔热垫、遮阳板等汽车饰件项目，项目建成后可形成年产100万辆全车内饰件生产能力。 | 2017-2018 | 12100 | 企业自筹银行贷款 | 3500 | 8600 | 建成投产 | 茅箭区政府 |
| 38 | 精密新能源汽车动力总成 | 新建 | 茅箭区 | 正在办理中 | 精密新动力科技有限公司 | 选址胡家工业园区，建设新能源汽车动力总成项目，一期设计产能8万台动力总成系统，年产值15亿元。二期项目新增12万台产能，年产值25亿元。项目建成达产后，将形成40亿元年产值的产能。 | 2018-2020 | 50000 | 企业自筹银行贷款 |  | 15000 | 企业租赁厂房用于产品设计、实验和检测，政府根据企业需求代建标准化厂房。 | 茅箭区政府 |
| 39 | 云智能制造中心 | 新建 | 茅箭区 | 正在办理中 | 北京洪树实业股份公司 | 征地60亩，建设KAMA云智能制造项目，主要引进德国进口七轴三维坐标、软件程序及高分子精加工智能等设备，建设智能制造中心，项目投产后，3年内实现销售收入6.5亿元。 | 2018-2020 | 32000 | 企业自筹银行贷款 |  | 15000 | 企业租赁厂房进行设备安装调试，政府根据企业需求代建标准化厂房。 | 茅箭区政府 |
| 40 | 东风康明斯国六排放处理系统生产线 | 新建 | 茅箭区 | 正在办理中 | 东风康明斯排放处理系统有限公司 | 位于东益大道1号，扩建厂房建设国六生产线、仓储物流基地、质量检测基地和各类辅房，一期项目建成后实现年产能9万套，二期实现年产能18万套。 | 2018-2019 | 30000 | 企业自筹 |  | 20000 | 完成全套国六后处理器封装线、焊接线、装配线安装调试，达到整线小批量生产能力。 | 茅箭区政府 |
| 41 | 双星东风4.0新工厂项目 | 新建 | 张湾区 | 备案证号：2017-420303-29-03-148437 | 双星东风轮胎有限公 | 项目总占地面积约650亩，新建厂房2万平方米，形成年产绿色全钢轮胎150万套、绿色半钢轮胎500万套产能。 | 2018-2019 | 150000 | 企业自筹 |  | 40000 | 完成前期手续、场地平整及厂房建设，选购智能化设备。 | 张湾区政府 |
| 42 | 湖北国奥生物健康产业园 | 续建 | 张湾区 | 备案证号：B201642030327701001 | 国药控股十堰有限公司 | 占地111亩，新建生产车间、办公楼、物流仓储等。 | 2016-2019 | 30000 | 企业自筹 | 19573 | 8000 | 厂房及综合楼主体施工 | 张湾区政府 |
| 43 | 张湾区装备路1号产业园标准厂房 | 新建 | 张湾区 | 张发改审批[2017]50号 | 张湾区城投公司 | 占地62亩，建筑面积2.5万平方米，主要建设三栋标准厂房，办公楼及食堂。 | 2018 | 10000 | 政府投资 |  | 10000 | 厂房主体施工及内部装修 | 张湾区政府 |
| 44 | 西城开发区循环经济产业园 | 续建 | 张湾区 | 张发改审批[2016]102号 | 西城开发区 | 规划面积1027亩山地平整及基础设施建设。规划由工业危废、医疗废弃物、餐厨垃圾处置、建筑垃圾再利用、汽车拆解等项目组成。 | 2017-2020 | 115100 | 政府投资 |  | 10000 | 场地平整及厂房建设 | 张湾区政府 |
| 45 | 京能热电建材产业园 | 新建 | 张湾区 | 正在办理 | 京能十堰热电有限公司 | 占地240亩，粉煤灰、媒渣、石膏综合利用 | 2018-2019 | 20000 | 企业自筹 |  | 8000 | 场地平整及厂房建设 | 张湾区政府 |
| 46 | 十堰派特新能源电机项目 | 续建 | 张湾区 | 备案证号： 2017-420303-36-03-104390 | 十堰派特机电科技有限公司 | 占地30亩，建筑面积1.1万平方米，生产纯电动车减速器、控制器、离合动力输出总成等新能源专用车的核心总成部件。 | 2017-2018 | 11000 | 企业自筹 | 3000 | 8000 | 厂房主体施工、设备购置及内部装修 | 张湾区政府 |
| 47 | 西城开发区小微园孵化器项目 | 续建 | 张湾区 | 张发改[2016]71号 | 西城开发区管委会 | 占地181亩，新建标准化厂房7万平方米。 | 2017-2019 | 62310 | 政府投资 | 20000 | 10000 | 厂房主体完工投产 | 张湾区政府 |
| 48 | 湖北道达智能装备3D打印精准医疗生物工程项目 | 新建 | 张湾区 |  | 湖北道达智能装备有限公司 | 一期占地50亩，建筑面积5.5万平方米，从事3D打印高端医疗智能装备产品研发、设计、生产、推广、培训和配套服务。 | 2018-2019 | 15000 | 企业自筹 银行贷款 |  | 4000 | 场地平整及厂房建设 | 张湾区政府 |
| 49 | 东风小康有限公司整体迁建 | 新建 | 经济开发区 | 正在办理中 | 东风小康汽车有限公司 | 位于神鹰工业园，占地约2000亩，整体从龙门工业园迁建到神鹰工业园，建设厂房、生产车间及购置设备，建成后可达到设计年产20万辆，年产值180亿元。 | 2018-2019 | 300000 | 政策性拆迁补偿、自筹 |  | 60000 | 一期全面完成 | 经济技术开发区管委会 |
| 50 | 十堰市沃特玛电池有限公司3GWh产能32650型钢壳圆柱电池组装项目 | 新建 | 经济开发区 | 正在办理中 | 十堰市沃特玛电池有限公司 | 项目占地约2000亩，建设日产新能源锂电40万支32650型钢壳圆柱电池组装项目，厂房70000平米，12条自动化生产线。 | 2018-2019 | 120000 | 企业自筹 |  | 40000 | 3GWH产能电池生产线建成投产 | 经济技术开发区管委会 |
| 51 | 东风易捷特新能源汽车生产项目（一期） | 新建 | 经济开发区 |  | 易捷特新能源汽车有限公司 | 主要是投入设备，委托东风小康生产新能源汽车，预计2019年7月达成年产12万辆。 | 2018-2019 | 50000 | 企业自筹 |  | 20000 | 总装线建设 | 经济技术开发区管委会 |
| 52 | 东风力神（十堰）新能源汽车动力电池系统建设项目 | 新建 | 经济开发区 |  | 天津力神电池股份有限公司 | 专注于新能源乘用车的生产以及动力电池的研发、生产与制造。该项目预计分两期建设，占地200亩，总投资5亿元，一期设计产能15亿瓦时（8万辆）动力电池系统，年产值20至30亿元。二期项目新增25亿瓦时（12万辆）产能，年产值50亿元；项目建成后，将形成产值80亿元，力争税收2亿元。 | 2018-2019 | 50000 | 企业自筹 |  | 10000 | 一期全面完成 | 经济技术开发区管委会 |
| 53 | 湖北荣泰新能源材料有限公司环保覆膜砂和循环再生砂处理 | 新建 | 经济开发区 | 备案证号：2017-420383-30-03-126124 | 湖北荣泰新能源材料有限公司 | 项目占地98亩，主要建设内容包括车间，办公楼等。新增覆膜砂生产线2条，再生砂生产线2条，制芯生产线6条。建成后年产值可达到1.5亿元。 | 2018-2019 | 10000 | 企业自筹 |  | 5000 | 一期厂房建成 | 经济技术开发区管委会 |
|  | （二）现代服务业项目（32项） |  |  |  |  |  | 4235012 |  |  | 512000 |  |  |
| 54 | 湖北千翔实业有限公司武当大明峰生态旅游区项目 | 新建 | 丹江口市 | 一期：丹发改(2015}151号二期正在办理中 | 湖北千翔实业有限公司 | 占地260亩，新建大明峰生态观光旅游区、骆马沟游客集散服务中心、松树沟文化体验养生度假区、大明农耕文化博览园、林下经济示范园等，打造集旅游观光、休闲度假、生态养生、文化体验于一体的4A级综合性生态文化旅游景区。 | 2015-2019 | 82000 | 企业自筹 | 36470 | 10000 | 建成，试运营 | 丹江口市政府 |
| 55 | 丹江口市天房置业有限公司丹江国际万商城 | 新建 | 丹江口市 | 备案证号：2017-420381-72-03-127158 | 丹江口市天房置业有限公司 | 占地93亩，建设一个12万平方米的城市综合体。 | 2017-2019 | 35000 | 企业自筹 |  | 10000 | 基础开挖，主体工程建设 | 丹江口市政府 |
| 56 | 郧阳印象民俗文化旅游项目 | 新建 | 郧阳区 | 正在办理中 | 湖北子胥湖集团生态新区开发有限公司 | 规划面积2000亩，借鉴陕西袁家村模式，打造民俗文化的体验、展示区，规划建设子胥水街、郧关老街、平理巷、迎熏巷、宣和巷、农家乐及精品民宿等。 | 2018-2019 | 157012 | 企业自筹银行贷款 |  | 30000 | 建设游客中心、郧关老街、子胥湖水街、康养小镇等工程 | 郧阳区政府 |
| 57 | 汉江绿谷生态体验区 | 续建 | 郧阳区 | 备案证号：2014032105190600 | 十堰市绿色汉江农业发展有限公司 | 森林公园4000亩，百果园200亩，百草园800亩，百花园1600亩等；接待中心21亩，杨献珍文化广场44亩，生态移民安置社区，路网89公里，停车场23亩，及配套建设电力、排灌水、通讯、垃圾处理等设施。 | 2015-2019 | 128000 | 企业自筹银行贷款 | 74960 | 30000 | 配套服务基础设施建设 | 郧阳区政府 |
| 58 | 上津镇鄂西北特色口子镇 | 续建 | 郧西县 | 正在办理中 | 郧西县上津镇 | 建设游客接待中心、古城亮化及金钱河大道绿化，集镇地下综合管网、古城消防工程、特色商贸街区开发、对古城内五街、津安街、柳州新街进行外立面仿古改造和特色商贸街建设等。 | 2017-2020 | 200000 | 政府投资自筹 |  | 30000 | 推进游客接待中心、古城亮化，完成古城巡护步道和护城河疏浚、古城消防工程等 | 郧西县政府 |
| 59 | 湖北口回族乡民族特色小镇 | 续建 | 郧西县 | 正在办理中 | 湖北口回族乡 | 新修集镇公路5公里、集镇河堤5000米、改造河道4000米，新建桥梁5座，实施集镇靓化、美化配套工程。开发农牧种养产业及特色产品和加工，新建清真农贸市场，乡村旅游生态观光线，建民族文化宣传平台、图书馆、电影院等。 | 2015-2019 | 50000 | 政府投资自筹 |  | 20000 | 推进游客接待中心、古城亮化，完成古城巡护步道和护城河疏浚、古城消防工程等 | 郧西县政府 |
| 60 | 郧西县涧池乡下营淘宝小镇建设 | 续建 | 郧西县 | 正在办理中 | 郧西县涧池乡人民政府 | 完成淘宝大道建设、启动电商产业园3000平方米、农产品展销中心、生态停车泊位1000个、幼儿园卫生室1500平方米及配套设施建设；实施村庄环境整治等。 | 2017-2019 | 50000 | 政府投资自筹 | 3000 | 10000 | 启动电商产业园建设 | 郧西县政府 |
| 61 | 竹山县上庸茶城 | 新建 | 竹山县 | 正在办理中 | 竹山县住建局 | 在潘口乡小漩村新建一个集旅游、茶叶销售、休闲娱乐的大型茶城中心。 | 2018-2019 | 40000 | 政府投资企业投资 |  | 25000 | 新建一个集旅游、茶叶销售、休闲娱乐的大型茶城中心 | 竹山县政府 |
| 62 | 湖北竹溪亚之洲广场建设项目 | 续建 | 竹溪县 | 备案证号：20174203246103122117 | 湖北竹溪亚之洲开发有限公司 | 新建商住综合体，包括五星级酒店、商业街、住宅楼。 | 2017-2019 | 36000 | 企业自筹银行贷款 | 3857 | 10000 | 酒店主体建设 | 竹溪县政府 |
| 63 | 竹溪县楠木寨4A景区生态旅游开发项目 | 续建 | 竹溪县 | 备案证号：20174203247203109093 | 湖北楠木寨旅游开发有限公司 | 建设楠木码头，游步道、空中滑索、游客接待中心、双龙漂流等基础设施建设，打造国家4A级景区。 | 2017-2025 | 50000 | 企业自筹银行贷款 | 3000 | 6000 | 旅游设施建设 | 竹溪县政府 |
| 64 | 竹溪县乡趣绿之恋旅游景区建设项目 | 续建 | 竹溪县 | 备案证号：20174203248903119518 | 竹溪县乡趣绿之恋旅游开发有限公司 | 建设花卉名木观光区、体育运动休闲区、乡情民俗体验区、乡村民宿度假区。 | 2017-2019 | 18000 | 企业自筹银行贷款 | 5000 | 8000 | 建设主、副游客中心 | 竹溪县政府 |
| 65 | 竹溪县龙王溪景区旅游开发 | 续建 | 竹溪县 | 备案证号：20174203245003117203 | 竹溪县龙王溪旅游开发有限公司 | 打造龙王溪瀑布、月亮湖等20余处自然景观，建乡村民宿馆及展馆，商业街、水上乐园等，配套水电路及消防安全卫生等基础设施。 | 2017-2019 | 35000 | 企业自筹银行贷款 | 2000 | 10000 | 景点打造，配套基础设施建设 | 竹溪县政府 |
| 66 | 竹溪县黄花沟旅游景区开发 | 续建 | 竹溪县 | 备案证号：20174203244803117112 | 竹溪县黄花沟旅游开发有限公司 | 主要建设黄花沟生态观光，乡村民宿、游客集散服务，楠木文化体验区等，配套水电、道路、绿化、公共、消防等设施。 | 2017-2019 | 32000 | 企业自筹银行贷款 | 4068 | 8000 | 景点打造，配套基础设施建设 | 竹溪县政府 |
| 67 | 土城黄酒村建设项目 | 续建 | 房县 | 房发改字[2015]105号 | 房县土城镇人民政府 | 新建黄酒生态文化演绎园，新建黄酒酒庄、生态蔬菜园20亩及民俗村街道绿化、亮化工程。 | 2016-2018 | 45000 | 自筹 | 25000 | 20000 | 进行土建工程 | 房县政府 |
| 68 | 房州古镇 | 新建 | 房县 | 房发改审批[2017]25号 | 房州古镇（湖北房县）建设管理有限公司 | 总规划面积5平方公里（含山体、水域面积），修缮下店子村老街；修复宗教设施，增加文化设施；培育特色医养产业等基础设施建设。 | 2018-2020 | 80000 | 企业自筹银行贷款 |  | 30000 | 进行土建工程 | 房县政府 |
| 69 | 鄂西北物流集输配送中心 | 新建 | 房县 | 备案证号：2017-420325-58-03-008721 | 湖北十堰亨运集团 | 占地246亩，主要建设货运、信息平台、汽车驾驶培训、加油加气充电。 | 2017-2019 | 50000 | 企业自筹 | 5000 | 20000 | 进行土建工程 | 房县政府 |
| 70 | 神农源中药材交易市场建设 | 续建 | 房县 | 备案证号：2017-420325-59-13-111015 | 湖北神农绿谷食品有限公司 | 一期建设中药材交易商铺500个，建筑面积10万平方米；建设物流仓储仓库共37000平方米，含配套建设市场服务部分。 | 2017-2020 | 50000 | 企业自筹 | 12000 | 10000 | 一期建成并投入使用 | 房县政府 |
| 71 | 居然·寿康物流城 | 新建 | 房县 | 房发改基[2017]198号 | 十堰明天房地产公司、湖北寿康永乐商贸集团 | 建设商场、仓储、宾馆等10万平方米。 | 2018-2020 | 70000 | 企业自筹银行贷款 |  | 15000 | 进行土建工程 | 房县政府 |
| 72 | 佰昌仓储物流产业园 | 新建 | 茅箭区 | 备案证号：2017-420302-59-03-139253 | 佰昌集团和湖北康慈投资有限责任公司 | 占地400亩，建设农产品初加工车间、仓储库房、物流设施以及相关配服务设施，包含农产品初加工区、仓储物流区、办公生活区、配套服务区。 | 2018-2020 | 350000 | 企业自筹银行贷款 |  | 28000 | 完成佰昌仓储物流产业园基础建设 | 茅箭区政府 |
| 73 | 汇霖·K-MALL时尚广场 | 新建 | 茅箭区 | 正在办理中 | 湖北汇霖置业有限公司与上海颐贸投资有限公司 | 建设4万平方米的商业区，其中K-MALL国际品牌直营店不少于15家，其余部分以品牌导入招商，特许加盟，再辅以本地招商的形式进行业态填充。 | 2018-2022 | 80000 | 企业自筹银行贷款 |  | 25000 | 前期手续办理，启动场平及主体工程 | 茅箭区政府 |
| 74 | 199跨境电商全球集散中心项目 | 新建 | 茅箭区 | 正在办理中 | 名创优品股份有限公司 | 拟占地24.53亩，引进以名创优品集团为核心的199跨境电商全球集散中心、名创优品华中区数据结算中心，打造集电商、金融、文化创意、互联网+、融创平台、创业孵化器于一体的十堰总部经济示范区。 | 2018-2023 | 100000 | 企业投资 |  | 15000 | 完成拆迁，办理相关用地手续 | 茅箭区政府 |
| 75 | 名创吾悦广场 | 新建 | 茅箭区 | 正在办理中 | 名创优品股份有限公司 | 拟在征地500亩，总建面积约100万㎡，建设一站式大型体验式购物中心。项目建成运营后可直接产生1.5元/年税收，创造5000-8000人就业岗位。 | 2018-2023 | 300000 | 企业投资 |  | 15000 | 前期手续办理，启动场平及主体工程 | 茅箭区政府 |
| 76 | 云龙谷国际旅游度假区 | 新建 | 茅箭区 | 正在办理中 | 天津开发区梅林浩工贸有限公司 | 以赛武当生态涵养区为核心，将产业功能与生态资源相结合，打造集生态保护、森林观光、健康医疗、中草药种植、养生度假为一体的健康生态养生产业带。 | 2018-2022 | 100000 | 企业自筹银行贷款 |  | 15000 | 完成文化中心、山地运动公园等基础设施建设 | 茅箭区政府 |
| 77 | 廿四·节气村 | 新建 | 茅箭区 | 正在办理中 | 西安沐泽源旅游开发有限公司 | 在大川镇浪溪村、卡子村及段家村规划建设“浪溪国际旅游目的地”，具体包括生态民俗文化村、乡建青年创客基地、高星级度假酒店等。项目全部建成后可安排农村就业岗位2000余个，提升村民收入，改善乡村面貌，激发乡村活力。 | 2018-2023 | 100000 | 企业自筹银行贷款 |  | 10000 | 完成村落、森林公园等基础设施建设 | 茅箭区政府 |
| 78 | 漫谷公社 | 新建 | 茅箭区 | 正在办理中 | 十堰家兴源房地产开发有限公司 | 位于茅塔乡岩屋村、坪子村、廖家村河谷地带，以精致慢生活场景体验为主题，打造集科普教育、户外运动、田园休闲、亲子体验、养生度假于一体的文旅康养休闲产业聚集地。 | 2018-2023 | 100000 | 企业自筹银行贷款 |  | 20000 | 完成坪子古街、亲子乐园等基础设施建设 | 茅箭区政府 |
| 79 | 十堰昌升国际商贸城二期 | 新建 | 张湾区 | 正在办理中 | 十堰昌升置业有限责任公司 | 规划用地面积365亩，建筑总面积22万平方米，建设集交易、展示、信息、商务、仓储、配送、物流及结算等功能于一体，成为具有区域性标示意义的现代化商贸物流中心。 | 2018-2020 | 100000 | 企业自筹 |  | 20000 | 进行7—10号地块土建工程，开始地下给排水、强弱电工程 | 张湾区政府 |
| 80 | 十堰欢乐世界 | 新建 | 张湾区 | 正在办理中 | 十堰国瑞阳光文化旅游投资开发有限公司 | 选址岩洞沟水库片区，总用地约4500亩，拟建设特色水镇、大型游乐园。建成后，其将成为集生态观光、休闲度假、民俗体验、休闲娱乐等功能于一体的综合性旅游胜地。 | 2018-2022 | 500000 | 企业自筹 |  | 20000 | 进行场地平整及主体工程建设 | 张湾区政府 |
| 81 | 十堰建安企业总部园 | 新建 | 张湾区 | 正在办理中 | 重庆国瑞控股集团 | 占地100亩，选址在万达广场对面，建筑面积23万平米，建设建安产业关联企业办公楼、公寓、培训中心，打造十堰地区建安关联企业的聚集区。 | 2018-2020 | 60000 | 企业自筹 |  | 10000 | 进行场地平整及主体工程建设 | 张湾区政府 |
| 82 | 十堰龙信国际汽车商贸城 | 续建 | 张湾区 | 备案证号： 2017-420303-72-03-124910 | 十堰市龙信国际贸易有限公司 | 占地260亩，建筑面积5.6万平方米，建设集商用车、乘用车展示，二手车交易，汽车金融分期服务，机动车检测，车管便民服务，汽车美容与快修为一体的一站式服务综合体。 | 2017-2018 | 10000 | 企业自筹 | 4000 | 6000 | 厂房主体建设、设备安装 | 张湾区政府 |
| 83 | 太极武当华彬产业园项目 | 新建 | 武当山特区 | 正在办理中 | 华彬集团 | 占地400亩，医院后勤（工作人员生活设施）保障配套用地100亩，规划设1000张病床，业务用房建筑面积约为15万㎡，含综合医疗和康复养生。 | 2018-2025 | 1200000 | 企业自筹 |  | 20000 | 进行场地平整及主体工程建设 | 武当山特区管委会 |
| 84 | 武当山酒吧一条街 | 新建 | 武当山特区 | 备案证号：2017-420382-89-03-131238 | 湖北森洲旅游投资有限公司 | 酒吧、餐饮、住宿、影院、室内游乐室等其他配套设施，占地1.09万方米。 | 2017-2019 | 12000 | 企业自筹 | 4600 | 5000 | 主体建设、装修及绿化等配套设施 | 武当山特区管委会 |
| 85 | 武当山金融（旅游）服务中心项目 | 新建 | 武当山特区 | 待批复 | 十堰隆福置业有限公司 | 占地面积17000平方米，总建筑面积41000平方米。建设内容主要有沿街商业区和居住区。沿街商业区共三层，居住区为四栋七层框架结构住宅楼，住宅建筑面积为21000平方米。 | 2018-2020 | 15000 | 自筹 |  | 7000 | 进行场地平整 | 武当山特区管委会 |
|  | 二、基础设施项目(35项) |  |  |  |  |  |  | 13950779 |  |  | 2084954 |  |  |
|  | （一）交通运输及市政建设类（25项） |  |  |  |  | 12444579 |  |  | 1603954 |  |  |
| 86 | 十西高铁十堰段 | 新建 | 十堰市 | 正在办理中 | 西成客专陕西公司 | 建设十堰至西安高速铁路，其中十堰境内89.58公里。 | 2018—2022 | 1600000 | 政府投资 |  | 180000 | 桥梁、隧道、路基等控制性工程 | 市铁路办 |
| 87 | 汉十高铁十堰段 | 续建 | 十堰市 | 发改基础[2015]291号 | 汉十铁路公司 | 修建十堰至武汉高速铁路399公里，其中十堰境内75公里。 | 2015—2019 | 5270000 | 政府投资 | 600000 | 300000 | 桥梁、隧道、路基等控制性工程 | 市铁路办 |
| 88 | 十巫高速中段（鲍峡至溢水段） | 续建 | 十堰市 | 鄂发改审批服务[2017]430号 | 湖北省交通投资有限公司 | 十巫高速全长178公里（湖北境内172公里），按双向四车道高速公路标准建设，设计速度80公里/小时。2017年已开工建设，郧阳鲍峡至竹山溢水段61公里。 | 2017-2020 | 1078040 | 省交投融资 | 30000 | 200000 | 路基施工 | 市交通局 |
| 89 | 十巫高速北段（郧西至鲍峡段） | 新建 | 十堰市 | 待批复 | 湖北省交通投资有限公司 | 十巫高速全长178公里（湖北境内172公里），按双向四车道高速公路标准建设，设计速度80公里/小时。2018年开工建设郧西至鲍峡段长35公里。 | 2018-2020 | 600000 | 省交投融资 |  | 10000 | 开展前期工作 | 市交通局 |
| 90 | 滨江新区至武当山一级公路（城区段） | 续建 | 十堰市 | 十发改审批（2017）30号 | 十堰市交投公司 | 项目全长19公里、主线设计速度80公里/小时、一般路基宽度55米、双向六车道加两辅道的一级公路兼城市快速路标准建设；机场连接线按60公里/小时、路基宽度26米双向四车道的一级公路兼城市道路标准建设。 | 2018-2020 | 310000 | 政府和社会资本金合作（PPP） | 10000 | 160000 | 路基施工 | 市交通局 |
| 91 | 十堰客运换乘中心 | 续建 | 十堰市 | 十发改审批（2014）156号十发改审批（2014）169号 | 市亨运集团 | 项目按枢纽客运站的标准进行建设。总占地面积173400平方米（约260.09亩），建筑总面积27022平方米。主要建设主站楼、辅助用房、站前广场面积、停车场及道路。 | 2015-2019 | 49483 | 部补助及企业自筹 | 8000 | 10000 | 主站楼建设，站场整体完成60%以上 | 市交通局 |
| 92 | G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程 | 新建 | 十堰市 | 待批复 | 市公路局 | 本项目建设里程11.695公里，主线设计速度60公里/小时、一般路基宽度19米、双向四车道一级公路标准建设。 | 2018-2020 | 61700 | 部省补助及地方自筹 |  | 16900 | 路基施工 | 市交通局 |
| 93 | 汉十高铁十堰北站广场二期工程 | 续建 | 十堰市 | 十发改审批(2016)31号 | 市城投公司 | 地下空间利用、广场、道路、立交桥（与十堰大道相连）、地下综合管沟及市政配套工程。 | 2018-2019 | 150000 | 城投公司融资 | 59300 | 60000 | 启动二期建设，建设内容为：道路、商业、综合交通换乘中心等 | 市交通局 |
| 94 | 十堰火车站北广场PPP项目 | 续建 | 十堰市 | 十发改[2013]530号 | 十堰市城投置业有限公司 | 项目一期安装工程、装饰工程、停车场及相关配套、水、电、路、通讯、供暖、路灯、绿化、广场铺装、广场对外交通联系等。 | 2013—2018 | 130000 | 政府和社会资本合作 | 104000 | 26000 | 安装工程、装饰工程、停车场及相关配套、水、电、路、通讯、供暖、路灯、绿化、广场铺装、广场对外交通联系等设施 | 市城投公司 |
| 95 | 武当路复线及三峡路 | 续建 | 十堰市 | 十发改审批[2016]35号 | 十堰市城市基础设施建设投资有限公司 | 武当路复线全长 9570米，道路红线宽40米，双向六车道，等级为城市主干道，包含5处隧道和3座桥。三峡路全长11380米，道路等级为城市主干道，包含3处隧道、4座桥与2两座立交桥。 | 2017-2020 | 274600 | 政府投资 | 10000 | 110000 | 道路建设 | 市住建委 |
| 96 | 航空路、火箭路、浙江路及火箭路立交桥 | 续建 | 十堰市 | 十发改审批[2016]36号 | 十堰市城市基础设施建设投资有限公司 | 航空路全长6722米，火箭路全长5415米，按照城市规划主干道标准建设，道路红线宽50米，双向六车道。立交桥项目属于桥梁建设，主体桥梁长210米，双向四车道。 | 2017-2019 | 155200 | 政府投资 | 4000 | 77000 | 道路及立交桥建设 | 市住建委 |
| 97 | 林荫大道1、3号线及“7+1”立体过街 | 续建 | 十堰市 | 十发改审批[2016]34号 | 十堰市城市基础设施建设投资有限公司 | 林荫大道一号线全长3980米，三号线全长4411米。按照城市规划次干道标准建设，双向四车道。包含邮电街口过街工程，郧阳中学过街工程，湖北工业职业技术学院过街工程，八一巷过街工程，人民公园过街工程，文化广场过街工程，郧阳医学院过街工程，上海路—北京路—重庆路过街及立交工程。 | 2017-2019 | 119600 | 政府投资 | 4500 | 75000 | 道路及过街天桥建设 | 市住建委 |
| 98 | 江苏路延长线建设 | 续建 | 十堰市 | 十发改审批[2016]38号 | 市住建委 | 全长2.4公里，宽35米，双向四车道，起点江苏路与北京北路交叉口转盘，终点接发展大道。 | 2017-2019 | 28909 | 政府投资 | 1745 | 5000 | 进行路基工程 | 市住建委 |
| 99 | 京东路沿长线 | 续建 | 十堰市 | 十发改审批[2016]37号 | 市住建委 | 起点为京东路，终点接火箭路，长1300米，其中隧道长421米，宽20米，双向4车道。 | 2017-2019 | 13554 | 政府投资 | 500 | 13054 | 进行路基工程 | 市住建委 |
| 100 | 汉十高铁武当山西站高铁小镇（六里坪） | 新建 | 丹江口市 | 丹发改[2015]134号 | 丹江口市交通投资有限公司 | 规划用地面积约5000平方米，站前广场、路网及其它附属设施。 | 2017-2020 | 1000000 | 其它 |  | 20000 | 路基开挖，配套设施建设 | 丹江口市政府 |
| 101 | 十淅高速公路 | 新建 | 丹江口市 | 待批复 | 湖北省交通投资有限公司 | 项目以丁家营为起点，经龙山镇、凉水河镇，石鼓镇，交淅川县仓房镇，至淅川县城，全长111.9公里。设计车速为100公里/小时、双向四车道。其中，丹江口市境内全长42.5公里。 | 2018-2020 | 630900 | 湖北交投融资 |  | 100000 | 路基施工 | 丹江口市政府 |
| 102 | 滨江新区至武当山一级公路（丹江段） | 新建 | 丹江口市 | 十发改审批（2017）31号 | 丹江口市交通投资有限公司 | 项目全长18.1公里、主线设计速度80公里/小时、一般路基宽度55米、双向六车道加两辅道的一级公路兼城市快速路标准建设；机场连接线按60公里/小时、路基宽度26米双向四车道的一级公路兼城市道路标准建设。 | 2018-2020 | 276000 | 政府和社会资本金合作（ppp） |  | 49000 | 路基施工 | 丹江口市政府 |
| 103 | 汉十高铁丹江口南站高铁小镇（土关垭）建设项目 | 续建 | 丹江口市 | 丹发改[2015]133号 | 丹江口市交通投资有限公司 | 建设游客接待中心、公共基础设施和站前广场（含接线道路、站前广场及市政管网等配套设施）。 | 2017-2020 | 122579 | 其它 | 27465 | 20000 | 连接线及配套设施建设 | 丹江口市政府 |
| 104 | 滨江新区至武当山一级公路（郧阳段） | 新建 | 郧阳区 | 待批复 | 十堰市为民交通投资开发有限公司 | 本项目起点位于郧阳滨江新区金龙路，与十堰大道立交。路线终点南沟口，顺接汉十高铁十堰北站至武当山西站一级公路，路线全长10.2公里。拟采用设计速度 80公里/小时双向六车道的一级公路标准进行建设，路基宽55.0米。 | 2018-2020 | 200000 | 政府和社会资本金合作（ppp） |  | 30000 | 路基施工 | 郧阳区政府 |
| 105 | 郧十高速郧阳北互通工程 | 新建 | 郧阳区 | 待批复 | 湖北省交通投资有限公司 | 新建郧阳北互通，修建连接线2公里、四进四出收费站。 | 2018-2020 | 15000 | 省交投融资 |  | 5000 | 路基施工 | 郧阳区政府 |
| 106 | 竹山县交通基础设施PPP项目 | 新建 | 竹山县 | 正在办理中 | 竹山县交通局 | 九华山公路改线、环库公路、松树岭大桥、沧浪大桥、150公里县乡道大修。 | 2018-2019 | 83000 | 企业自筹 |  | 35000 | 全面启动公路、桥梁建设 | 竹山县政府 |
| 107 | 十堰城区王湾至方滩段改扩建工程 | 新建 | 张湾区 | 正在办理中 | 张湾区交通局 | 全长14.3公里，起点红卫街办王湾至方滩乡，二级公路。 | 2018-2019 | 16000 | 政府投资 |  | 5000 | 完成路基交付路段施工用地清表 | 张湾区政府 |
| 108 | 房县四好农村路示范县项目 | 新建 | 房县 | 正在办理中 | 房县交通局 | 安保2300公里，乡道20公里，通村路30公里 | 2018-2019 | 75000 | 政府投资 |  | 50000 | 完成路基，安保1700公里 | 房县政府 |
| 109 | 滨江新区至武当山一级公路（武当山段） | 新建 | 武当山特区 | 十发改审批（2017）83号 | 武当山特区交通运输局 | 项目全长10.535公里，、主线设计速度80公里/小时、一般路基宽度55米、双向六车道加两辅道的一级公路兼城市快速路标准建设。 | 2018-2020 | 158014 | 政府和社会资本金合作（ppp） |  | 30000 | 路基施工 | 武当山特区管委会 |
| 110 | 福银高速武当山互通改建工程 | 新建 | 武当山特区 | 待批复 | 湖北省交通投资有限公司 | 起自武当山特区现有互通处，止于武当山特区南北主干道大东沟附近。新建1处互通、1.16公里连接线、四进八出收费站。 | 2018-2020 | 27000 | 省交投融资 |  | 17000 | 路基施工 | 武当山特区管委会 |
|  | （二）能源类（10项） |  |  |  |  |  |  | 1506200 |  |  | 481000 |  |  |
| 111 | 储能产业试点项目 | 新建 | 十堰市 | 正在办理中 | 中关村储能联盟 | 十堰冠达汽车零部件有限公司4MW屋顶光伏电站；湖北工业职业技术学院1MW分布式光伏电站；湖北三环专用汽车有限公司6MW屋顶分布式光伏项目；东风派恩公司2.5MW分布式光伏项目；华昌达公司2MW分布式光伏等项目。 | 2018-2019 | 12000 | 企业自筹银行贷款 |  | 12000 | 完成总工程量的70% | 市能源办 |
| 112 | 夹河关水电站工程 | 续建 | 郧西县 | 鄂发改审批服务[2015]111号 | 中广核集团公司 | 装机容量18万千瓦，枢纽工程主要由重力坝、泄水闸、河床式厂房、船闸、鱼道、生态放水闸等组成。 | 2016-2020 | 290000 | 企业自筹银行贷款 | 72000 | 80000 | 基坑开挖、浇筑，左坝肩截流 | 郧西县政府 |
| 113 | 汉江孤山水电站工程 | 续建 | 郧西县 | 鄂发改审批[2016]35号 | 汉江水电集团公司 | 装机容量18万千瓦，多年平均发电量5.90亿kW·h，规划航道等级为Ⅳ级,正常蓄水位177.23米。工程主要由重力坝、泄水闸、水电站厂房、船闸、鱼道、两岸混凝土挡水坝等组成。 | 2016-2021 | 348600 | 企业自筹银行贷款 | 50000 | 80000 | 一期截流，基坑开挖，纵向围堰完工 | 郧西县政府 |
| 114 | 郧西县城民用天然气 | 新建 | 郧西县 | 正在办理中 | 郧西天然气公司 | 征地30亩，建城市民用天然气门气站、管网及相关配套设施。 | 2017-2018 | 18000 | 企业自筹银行贷款 |  | 18000 | 建成通气 | 郧西县政府 |
| 115 | 竹山县光伏扶贫工程项目 | 新建 | 竹山县 | 正在办理中 | 竹山县京源公司 | 共拟建设光伏扶贫电站96个、容量共100.4兆瓦。其中拟建村级光伏扶贫电站75个、装机总量23.2兆瓦；拟建集中式光伏扶贫电站21个，装机总量77.2兆瓦。 | 2018 | 100000 | 政府投资企业投资 |  | 100000 | 共拟建设光伏扶贫电站96个，其中拟建村级光伏扶贫电站75个、拟建集中式光伏扶贫电站21个 | 竹山县政府 |
| 116 | 200MWp林光互补光伏扶贫电站建设项目 | 新建 | 竹溪县 | 正在办理中 | 竹溪县农业综合开发投资有限公司 | 对已建村级光伏电站进行扩容；在蒋家堰、鄂坪、汇湾、新洲、兵营、泉溪等乡镇新建建设装机容量为30MWp左右的扶贫光伏电站7座。达到总规模200MWp。 | 2018-2020 | 160000 | 企业自筹 银行贷款 |  | 36000 |  | 竹溪县政府 |
| 117 | 竹溪丰溪9.8万千瓦风力发电项目 | 新建 | 竹溪县 | 备案证号：20174203244402132104 | 竹溪洁源新能源有限公司 | 在丰溪镇建设装机规模98MW的风力发电场。 | 2018-2019 | 100000 | 企业自筹银行贷款 |  | 40000 | 完成前期工作 | 竹溪县政府 |
| 118 | 房县光伏发电 | 新建 | 房县 | 正在办理中 | 房县天赐光伏扶贫有限公司 | 本项目分为129 村 ，每个村装机300千瓦，合计装机38700千瓦 | 2018 | 40000 | 企业自筹 |  | 40000 | 全面完成 | 房县政府 |
| 119 | 房县城区管道天然气建设 | 续建 | 房县 | 房发改基[2017]216号 | 房县同相天然气有限公司 | 管线全长75.8公里（其中：设计管径DN300管道长度39.3公里，DN250管道长度36.5公里）;压力4.0MPa;设输气站场1座，阀室3个。 | 2017-2018 | 37000 | 企业自筹银行贷款 | 12000 | 25000 | 主管道安装 | 房县政府 |
| 120 | 京能十堰热电联产 | 续建 | 张湾区 | 鄂发改审批服务[2014]416号 | 京能十堰热电有限公司 | 占地约1200亩，规划装机4×350MW热电联产机组，按“一次规划、分期建设”的方式实施，其中一期工程建设2×350MW供热机组，同步建设烟气脱硫、脱硝设施。 | 2015-2018 | 400600 | 企业自筹 | 292169 | 50000 | 厂区主体工程、铁路专用线工程、热网工程、主（备）用水源工程、电力外送工程建设 | 张湾区政府 |
|  | 三、生态类（11项） |  |  |  |  |  |  | 995688 |  |  | 197000 |  |  |
| 121 | 百二河河道及沿岸景观改造项目 | 新建 | 十堰市 | 十发改审批[2015]121号 | 市财政局市城投公司 | 起点百二河水库，终点文化宫旁六堰桥，总面积300公顷（4500亩），其中旧城改造63公顷（945亩），河道景观改造约6公里，建设十桥十园，体现十堰城市历史文化内涵，打造十堰城市主轴线。 | 2018-2022 | 500000 | 政府和社会资本合作 |  | 20000 | 启动引水管网、上游水库、河道生态修复等工程。 | 市住建委 |
| 122 | 月亮湖生态农业观光园 | 续建 | 郧阳区 | 郧发改[2017]68号 | 十堰市月亮湖生态农业开发有限公司 | 水库综合治理205.29亩，湿地景观恢复47.44亩；建设花海景观区399.06亩，生态农业观光园620.54亩；景区道路16.02公里，生态停车场3万平米，游客接待中心4527平米，民俗商业街3952平米及码头、观光火车等基础设施。 | 2017-2019 | 25350 | 企业自筹银行贷款 | 3500 | 20000 | 建设水库综合治理，生态餐厅、运动公园、游客接待中心，民俗商业街及码头、观光火车等基础设施 | 郧阳区政府 |
| 123 | 郧阳区环水有机农业示范工程 | 续建 | 郧阳区 | 郧发改[2017]274号 | 十堰市绿道农业发展有限公司 | 土壤耕地质量提升21万亩；建设有机物废弃物资源化利用中心，设计生产有机肥能力由1万吨扩能至2万吨，并配套建设10万吨配肥厂（占地2.8公顷，总建筑面积约8535平方米）；智慧农业（郧阳农业环境政府综合管理平台）建设。 | 2017-2019 | 28800 | 企业自筹银行贷款 | 2500 | 12000 | 封耕地质量提升6万亩，建设有机物废弃物资源化利用中心，设计生产有机肥能力由1万吨扩能至2万吨，并配套建设10万吨配肥厂。 | 郧阳区政府 |
| 124 | 曼地亚红豆杉植物园 | 续建 | 郧阳区 | 备案证号：2017-420321-27-03-134882 | 十堰曼地亚生物工程有限公司 | 建设曼地亚红豆杉植物园项目700亩，植10万株17年生树，占地60亩，建加工厂房6000平米。 | 2017-2020 | 58435 | 企业自筹 | 7000 | 15000 | 曼地亚红豆杉植物园项目500亩，启动加工厂建设 | 郧阳区政府 |
| 125 | 郧阳区生态林业建设项目（一期工程） | 续建 | 郧阳区 | 正在办理中 | 十堰绿鑫林业发展有限公司 | 生态修复2000亩，建设环湖生态苗圃2000亩。 | 2017-2018 | 39203 | 政府投资 | 10000 | 3000 | 生态修复、苗圃建设 | 郧阳区政府 |
| 126 | 蓝莓（小镇）生态园 | 续建 | 郧阳区 | 备案证号：2016-420321-01-03-331060 | 湖北篮丰农林开发有限公司 | 建设高标准优质生态采摘园2000亩，及配套服务设施建设。 | 2016-2020 | 50000 | 企业自筹 | 10600 | 18000 | 建设配套服务设施及10公里景区三级公路 | 郧阳区政府 |
| 127 | 华盖山奥林匹克森林公园 | 新建 | 郧西县 | 正在办理中 | 郧西县林业局 | 规划建设城市生态公园970公顷，主要建设星光天路、都市休闲、山地运动、丛林探秘四大区域，配套建设生态绿道、游客接待服务中心等。 | 2018-2019 | 70000 | 政府+社会资本(PPP模式) |  | 10000 | 推进ＰＰＰ融资模式，启动项目建设 | 郧西县政府 |
| 128 | 天河下游水生态修复工程 | 续建 | 郧西县 | 西发改审批[2015]43号 | 郧西县水电局 | 主要实施防洪安全、污染防治、生态修复、移民搬迁补偿、附属建筑、水土保持等工程。修复河道长度共计23.57千米。 | 2016-2019 | 48900 | 银行贷款 | 10000 | 20000 | 完成二期9km河道生态治理任务 | 郧西县政府 |
| 129 | 城乡污水处理提标扩能工程 | 新建 | 郧西县 | 十发改审批[2017]16号、96号、95号、93号、97号 | 郧西县住建局 | 县城污水处理厂改扩建后达50000 m3/d，出水水质均达Ⅳ类标准。进行配套管，并对15个乡镇污水治理工程提标改造，新建三官洞林区、槐树林特场2座乡镇污水处理厂新建工程，设计处理总规模为16180m3/d。 | 2018-2019 | 46000 | 政府+社会资本(PPP模式) |  | 10000 | 推进ＰＰＰ融资模式，启动项目建设 | 郧西县政府 |
| 130 | 竹山县乡镇污水处理工程 | 新建 | 竹山县 | 正在办理中 | 竹山县住建局 | 新建13个污水处理厂，改造升级7个污水处理厂。 | 2018-2019 | 29000 | 政府投资 |  | 19000 | 新建13个污水处理厂，改造升级7个污水处理厂 | 竹山县政府 |
| 131 | 房县城镇供排水一体化建设 | 新建 | 房县 |  | 房县住建局 | 建设20个乡镇供排水一体化，单个水厂供水规模600-3000吨/天，总供水规模达到10.39万吨/天；建设乡镇污水处理厂，单个污水处理规模为100-30000吨/天，总污水处理规模达到4.536万吨/天。 | 2018-2019 | 100000 | 自筹银行贷款 |  | 50000 | 进行项目土建工程 | 房县政府 |
|  | 四、民生类（25项） |  |  |  |  |  |  | 1736129 |  |  | 529865 |  |  |
| 132 | 十堰青少年户外培训基地 | 续建 | 十堰市 | 十发改审批[2015]131号 | 市文休新广局 | 总建筑面积21万平方米，建设用地8万平方米，计划建设网球馆、篮球馆、羽毛球馆、射击馆、业余体育训练中心、综合服务楼、中心体育馆等建筑及配套设施。 | 2017-2019 | 150000 | 政府投资其它 | 11600 | 50000 | 进行场地平整及辅助设施建设 | 市文休新广局 |
| 133 | 十堰广电传媒中心建设 | 续建 | 十堰市 | 十发改审批[2016]104号 | 市广播电视台 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设内容广播、节目制作编辑机房、直播间、演播厅、新闻播控中心、超媒体编辑中心和广电产业中心等广电技术用房。 | 2017-2019 | 40800 | 政府投资 |  | 20000 | 场地平整，主体施工建设 | 市广播电视台 |
| 134 | 车城高中迁建项目 | 续建 | 十堰市 | 十发改审批[2017]22号 | 市车城高中 | 建筑总面积7.99万平方米，新建教学楼、办公楼、配套用房等。 | 2015-2019 | 45000 | 政府投资 | 17000 | 15000 | 学校室内外装修，外网，绿化，运动场及道路建设 | 市教育局 |
| 135 | 市柳林中学整体迁建 | 续建 | 十堰市 | 十发改审批[2016]160号 | 市柳林中学 | 建筑面积76654平方米。 | 2015-2018 | 44700 | 政府投资 | 30000 | 14000 | 学校室内外装修，外网，绿化，运动场等 | 市教育局 |
| 136 | 十堰市妇幼保健院新院区建设项目 | 续建 | 十堰市 | 十发改审批[2016]48号 | 市妇幼保健院 | 门诊医技及保健综合楼，住院综合楼，后勤保障楼以及外网、园林绿化。用地面积：4万平方米，规划建筑面积：8.7万平方米。 | 2017-2019 | 44965 | 中央投资、政府债券、单位自筹。 | 11000 | 34965 | 二次结构和装饰装修 | 市卫计委 |
| 137 | 十堰市殡仪服务中心 | 新建 | 十堰市 | 十发改审批[2017]72号 | 市民政局 | 建筑面积1.95万平方米，拟建成园林化、宾馆化、现代化、科学化的生态殡葬服务中心，配置殡仪吊唁厅、骨灰存放室、公墓安葬、殡葬用品市场等。 | 2018-2019 | 30000 | 政府投资 |  | 20000 | 场地平整，主体施工建设 | 市民政局 |
| 138 | 十堰市中医医院业务综合楼（住院楼、科研培训楼） | 续建 | 十堰市 | 十发改审批[2014]7号 | 市中医医院 | 项目规划总用地面积13658平方米，分为主楼和附楼。主楼为住院楼，面积为24516.09平方米，附楼为科研培训楼，面积为12737.06平方米。另外，配套建设道路、绿化、给排水、消防、环保等公用设施。 | 2016-2018 | 16500 | 政府债券单位自筹 | 10000 | 6500 | 装饰装修 | 市卫计委 |
| 139 | 南水北调中线工程纪念园 | 新建 | 丹江口市 | 丹发改〔2016〕85号 | 南水北调中线旅游发展有限公司 | 分两期建设，总占地面积507亩，总建筑面积8000平方米。一期建设面积263亩，主要内容为“一园一中心一广场”。 | 2017-2019 | 42000 | 其它 | 10752 | 15000 | 基础开挖，景观建设 | 丹江口市政府 |
| 140 | 丹江口市文体中心 | 新建 | 丹江口市 | 丹发改[2017]68号 | 浙江大丰实业有限公司，丹江口市文体新广局 | 占地面积约114.5亩，计容建筑面积31200平方米。项目包括体育馆、剧场、图书馆、文化馆、市民活动中心、展廊等，配套建设室外景观、供电、给排水、道路、停车设施等。 | 2017-2019 | 46400 | 其它 |  | 10000 | 基础施工 | 丹江口市政府 |
| 141 | 精准扶贫香菇小镇 | 续建 | 郧阳区 | 郧发改[2017]165号 | 十堰市隆裕农业发展有限公司 | 新建住房3706套；铺设供水管网2.85公里、污水管网3.15公里；新建道路3.65公里、绿化1.86万平方米；建设垃圾处理站一座；建设幼儿园2所；进行香菇产业基地建设等。 | 2017-2018 | 100400 | 政府投资 | 30000 | 70400 | 新建住房、香菇公园、幼儿园、垃圾处理站等配套设施 | 郧阳区政府 |
| 142 | 郧西县文化体育中心 | 新建 | 郧西县 | 西发改[2017]119号 | 郧西县文体局 | 建筑面积8.5万平方米，新建篮球馆、游泳馆等体育场馆，提供全民健身的群众体育项目乒乓球、羽毛球、网球等训练场馆和大型文艺演出舞台场地。 | 2018-2020 | 53900 | 政府投资、ppp模式 | 2000 | 15000 | 完成主场馆主体工程（40%） | 郧西县政府 |
| 143 | 竹山县中医医院迁建项目 | 续建 | 竹山县 | 竹发改审批[2017]142号 | 竹山县卫计局 | 迁址新建综合楼15000平方米。 | 2017-2018 | 16000 | 政府投资 | 8000 | 8000 | 迁址新建综合楼15000平方米 | 竹山县政府 |
| 144 | 竹山县职教集团学校迁建项目 | 续建 | 竹山县 | 竹发改审批[2017]141号 | 竹山县教育局 | 新征地150亩，总规划建设教学及辅助用房50000平方米。 | 2017-2018 | 26000 | 政府投资 | 16000 | 10000 | 新征地150亩，总规划建设教学及辅助用房50000平方米 | 竹山县政府 |
| 145 | 竹山县妇幼保健院迁建项目 | 续建 | 竹山县 | 竹发改审批[2017]3号 | 竹山县卫计局 | 迁址新建综合楼3.05万平方米。 | 2017-2018 | 15000 | 政府投资 | 5000 | 10000 | 迁址新建综合楼30568平方米；完成主体工程及部分装修工程 | 竹山县政府 |
| 146 | 竹山县人民医院扩建项目 | 新建 | 竹山县 | 竹发改审批[2017]290号 | 竹山县卫计局 | 项目规划总建筑面积22268.77平方米，其中新建10359.92平方米；改建11908.85平方米。 | 2018-2019 | 15000 | 政府投资 |  | 15000 | 项目规划总建筑面积22268.77平方米，其中新建10359.92平方米；改建11908.85平方米 | 竹山县政府 |
| 147 | 竹溪县职业技术学校改扩建项目 | 新建 | 竹溪县 | 溪发改审批[2017]62号 | 竹溪县教育局 | 进行学校扩建，占地122.8亩，主要建设教学综合楼4栋、实训楼3栋、宿舍及周转房4栋、图书信息楼1栋、食堂2栋。400米环形运动场一个，操场及篮球场4个等。 | 2018-2019 | 15464 | 其它 |  | 6000 | 主体工程施工 | 竹溪县政府 |
| 148 | 竹溪县妇幼保健院整体迁建项目 | 新建 | 竹溪县 | 溪发改审批[2015]2号 | 竹溪县卫计局 | 征地50亩，新建400张床位综合医院，建筑面积3.2万平方米。主要建设保健大楼、门诊医技楼、综合住院楼3栋独立建筑及其它配套功能设施建设。 | 2018-2019 | 12000 | 其它 |  | 6000 | 主体施工 | 竹溪县政府 |
| 149 | 竹溪县明清街三期工程 | 续建 | 竹溪县 | 溪发改[2015]165号 | 竹溪县农业综合开发投资有限公司 | 拆迁改造西关老城区，建设功能完备的居住和商贸新区。 | 2015-2018 | 149000 | 其它 | 100000 | 49000 | 建设房屋5887户，102万平方米 | 竹溪县政府 |
| 150 | 房县一中迁建项目 | 续建 | 房县 | 房发改审批[2017]35号 | 房县第一中学 | 建设教学楼、食堂、图书馆、运动场等配套设施。 | 2017-2020 | 50000 | 中央投资地方配套 | 15000 | 20000 | 进行项目土建工程 | 房县政府 |
| 151 | 东方伊顿（实验）学校 | 新建 | 茅箭区 | 正在办理中 | 江苏阳光教育集团 | 项目位于天津路，由江苏阳光教育集团投资建设，规划占地面积5万平方米，校舍4万平方米，设置小学、初中和国际部，设计办学72个班，可容纳学生2880人。 | 2018-2020 | 13000 | 企业自筹 |  | 8000 | 完成前期手续办理，启动主体建设 | 茅箭区政府 |
| 152 | 张湾区三馆两中心一广场 | 新建 | 张湾区 | 张发改审批[2017]39号 | 十堰工业新区 | 占地200亩，建筑面积约10万平方米，建设图书馆、文博馆、档案馆、劳动就业服务中心、黄龙湿地科普宣教中心和汽车文化广场。 | 2018-2019 | 40000 | 政府投资 |  | 10000 | 基础设施建设 | 张湾区政府 |
| 153 | 武当山文物维修项目 | 续建 | 武当山特区 | 文物保函[2014]1180号 | 武当山特区文物宗教局 | 仙都桥文物保护工程、火星庙文物保护工程、元和观西道院文物保护工程、冲虚庵文物保护工程、复真观文物保护工程、太和宫朝拜殿、万圣阁、灵官殿爬廊修缮工程、仁威观文物保护工程、太和宫、青徽宫，回龙观、仁威观、玉虚宫玉带河文物修缮工程、玉虚宫父母殿遗址展示工程、父母殿复原工程。 | 2018-2022 | 500000 | 政府投资 |  | 7000 | 对文物进行修复 | 武当山特区管委会 |
| 154 | 十堰市太和医院太极湖医院 | 续建 | 武当山特区 | 武发经发[2012]4号 | 十堰市太和医院 | 占地400亩，医院后勤保障配套用地100亩，规划设1000张病床，业务用房建筑面积约为15万平方米，含综合医疗和康复养生。 | 2016-2018 | 60000 | 自筹 | 44664 | 15000 | 设备管道安装，室内装饰装修，室外环境景观 | 武当山特区管委会 |
| 155 | 房县西关印象老街修复及西街、北街棚户区改造 | 续建 | 房县 | 房发改审批[2014]65号 | 房县棚改指挥部 | 完成部分样板工程修复，启动部分片区改造 | 2017-2020 | 150000 | 政府投资 | 3500 | 80000 | 进行项目土建工程 | 房县政府 |
| 156 | 中国南水北调博物馆 | 新建 | 郧阳区 | 正在办理中 | 浙江围海控股集团 | 总规划用地面积308亩，规划建筑面积4万平方米，包项目建设括购置土地、办公用房、研究中心、技术部、陈列布展等。 | 2018-2020 | 60000 | 社会投资 |  | 15000 | 主体工程建设 | 郧阳区政府 |